Globale Planning

Maak een tabel van de datums precies wanneer je wat af hebt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Weeknummer | Datum | Taak Beschrijving |
| 37, 38 | 12-9 t/m 23-9 2016 | * Plan van Aanpak |
| 39 | 26-9 t/m 30-9 2016 | * Database schema |
| 40 | 3-10 t/m 7-10 2016 | * Database aanmaken * Functioneel ontwerp |
| 41, 42 | 10-10 t/m 21-10 2016 | * Login module |
| 43, 44 | 24-10 t/m 4-11 2016 | * Account module * Feedback |
| 45, 46 | 7-11 t/m 18-11 2016 | * Band module |
| 47, 48 | 21-11 t/m 2-12 2016 | * Oefenruimte module |
| 49, 50 | 5-12 t/m 16-12 2016 | * Advertentie module * Feedback |
| 51, 52 | 19-12 t/m 30-12 2016 | * Zoek module * Feedback |
| 1 | 2-1 t/m 6-1 2017 | * Notificatie module |
| 2 | 9-1 t/m 13-1 2017 | * Instelling module |
| 3 | 16-1 t/m 20-1 2017 | * Technisch ontwerp * Feedback |
| 4 | 23-1 t/m 27-1 2017 | * Live versie testen * Live versie lanceren |
| 5 | 30-1 t/m 3-2 2017 | * Presenteren en Demonstreren * Deadline |